Inżyniera wymagań
Lab 2
Prezentacja zespołów i inżynieria wymagań

---
Inżyniera wymagań
- Pozyskiwanie wymagań[1]
- Komunikowanie wymagań[1]
- Modelowanie i analiza wymagań[1]
- Zatwierdzanie wymagań (Somerville)
- Zarządzanie wymaganiami (Somerville)
[1] “Requirements Engineering: A Roadmap” Bashar Nuseibeh, Steve Easterbrook

---
Backlog
- Uporządkowana lista wszystkich rzeczy, które trzeba zrobić w projekcie.
- Backlog nigdy nie jest kompletny.
Story, heme, and Epic:
https://www.scrumalliance.org/community/articles/2014/march/stories-versus-themes-versus-epics

---
Dygresja - Checklisty i procedury
- Ludzie mają słabą pamięć i się mylą.
- Rozwiązaniem są checklisty i procedury
- Nie muszą być bardzo dokładne, muszą pomagać nie zapomnieć o istotnych elementach i zaplanować działania.

---
Budowanie backlog-u (pozyskiwanie wymagań)
- Jakie mogą być źródła? Gdzie szukać?
- Informacje dostępne ogólnie, białe księgi, poprzednie wersje systemu, podobne systemy u konkurencji.
- Wewnętrzne zasady i procedury organizacji dla której pracujemy.
Stakeholders – interesanci, osoby biorące używające systemu, klienci, kierownictwo, ogólnie wszyscy zainteresowni

---
Identyfikacja stakeholders
Uwaga. Stakeholder-zy mogą być osobami, ale też grupami lub organizacjami.
Jakie mogą być problemy?
- Zbyt wielu stakeholder-ów.
- Konkretny stakeholder kogoś nie lubi więc np. nie wskaże go jako istotną osobę w procesie podejmowania decyzji.
- Wiedza dziedzinowa jest oczywista, więc o tym nie wspominamy.
Zaczynamy od środka i dodajemy kolejne osoby związane z problemem, ich atrybuty i relacje pomiędzy osobami
Atrybuty:
Ważność, jak często ktoś będzie korzystał z systemu,
jak jego życie się zmieni po wdrożeniu
Podział:
podstawowy: użytkownicy, developerzy, legistalorzy, kierownictwo
Dostawcy,
Klienci
inni

---
Ćwiczenie.
Niech każda grupa spróbuje zlokalizować, źródła informacji przydatne do wyspecyfikowania wymagań swojego projektu.

---
Dokumentowanie
Za dużo dokumentacji jest złe.
- Niestabilne wymagania.
- Użytkownicy często nie do końca wiedzą czego chcą.
- Ogranicza kreatywność.

---
Opowieść (story)
- Bohater
- Akcja
- Uzasadnienie
Powinna istnieć niezależnie.
Do końca trwania projektu nie można zakładać, że nie ulegnie zmianie.
Powinna za nią stać jakaś wartość
Powinno dać się oszacować koszt realizacji.
Powinna się zmieścić w 1 sprincie.
Powinno dać się zweryfikować, czy udało się ją zrealizować
Atrybuty
- Negocjowalna
- Wartościowa
- Testowalna
- Mała
- Planowalna
Za długie opowieści nazywamy epickimi i
następnie dzielimy na mniejsze opowieści.
Opowieść, to taka bardzo ogólna notatka,
że coś trzeba zaimplementować,
z kimś porozmawiać o rozwiązaniu.
Bardziej wskaźnik, niż dokładny opis wymagania.
Powiązanie opowieści zbieramy w
Tematy (Theme)
Zatem przed samą implementacją w
czasie burzy mózgów ustalamy rozwiązanie.

---
C3
- Karta 8*13 cm (3*5 cala) (card)
- Komunikacja (comunication)
- Konfirmacja (confirmation)
  https://www.youtube.com/watch?v=6q5-cVeNjCE

---
Jak zbieramy wymagania
- Szeroko potem głęboko “Just in time delivery”
- Kolaboracyjnie
- Przez cały czas trwania projektu.
- Na spotkaniach, ale nie za często np. raz na 3 miesiące.
- Nadajemy priorytety.

---
Ćwiczenie
- Niech każdy zespół podzieli się na 2 osobowe grupy: 1 oraz 2.
- Grupa 1 zostaje na miejscu i odpowiada na pytania.
- Grupa dwa przesiada się do zespołu po lewej spróbuje przygotować kilka opowieści o projekcie tego zespołu.